ALUNA — BREAKDOWN MODUL & FITUR

Persiapan development — untuk brief & estimasi developer

Versi 1.0 · Dipakai bareng PRD, Assessment Spec, dan Personalization Logic

Cara pakai: kasih dokumen ini + PRD ke calon developer/agency untuk minta quotation. Kolom 'Fase' menandai MVP (v1.0, wajib dulu) vs Nanti (v1.1+, ditunda). Fokus estimasi ke yang MVP.

# 1. Peta Modul (10 modul)

Aplikasi dipecah jadi 10 modul. Modul MVP dibangun dulu, modul Nanti menyusul di v1.1+.

| # | Modul | Fungsi inti | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Akun & Autentikasi | Daftar, login, kelola profil | MVP |
| M2 | Assessment Engine | 30 pertanyaan + scoring + hasil | MVP |
| M3 | Roadmap & Personalisasi | Peta perjalanan + next-best-action | MVP |
| M4 | Direktori & Booking Therapist | Cari, pilih, jadwalkan sesi | MVP |
| M5 | Pembayaran | Unlock 99k, sesi, paket | MVP |
| M6 | Homescreen & Daily Task | Peta + langkah harian | MVP |
| M7 | Notifikasi | Pengingat sesi & check-in | MVP |
| M8 | Poin & Reward | Earn, tukar poin, katalog | Nanti |
| M9 | Komunitas & Journal | Grup, journaling, check-in mingguan | Nanti |
| M10 | Admin & Therapist Panel | Kelola konten, therapist, laporan | Sebagian MVP |

Catatan M10: panel admin versi minimal (kelola therapist & lihat booking) masuk MVP karena operasional butuh. Panel analitik lengkap → Nanti.

# 2. Detail Modul

## M1 — Akun & Autentikasi

| Fitur | Apa yang dibangun | Fase |
| --- | --- | --- |
| Registrasi & login | Email/password + login Google (OAuth) | MVP |
| Simpan hasil ke akun | Hasil assessment ke-link ke user setelah login | MVP |
| Profil pengguna | Nama, foto, data dasar, preferensi | MVP |
| Reset password | Lupa password via email | MVP |
| Manajemen sesi login | Token, auto-logout, keamanan | MVP |

## M2 — Assessment Engine

| Fitur | Apa yang dibangun | Fase |
| --- | --- | --- |
| Tampilan 30 pertanyaan | Linear, 1 layar/pertanyaan, progress bar | MVP |
| Penyimpanan jawaban mentah | Simpan tiap jawaban (untuk tren & check-in) | MVP |
| Mesin scoring | Hitung poin per dimensi → % → masalah utama (rumus di Scoring Spec) | MVP |
| Halaman hasil | Skor besar, label, grafik batang, ringkasan, tag | MVP |
| Protokol red flag (Q30) | Deteksi self-harm → layar dukungan + hotline (WAJIB) | MVP |
| Assessment adaptif | Pertanyaan bercabang sesuai jawaban | Nanti |
| Re-assessment berkala | Tes ulang untuk lihat progres | Nanti |

## M3 — Roadmap & Personalisasi

| Fitur | Apa yang dibangun | Fase |
| --- | --- | --- |
| Generate roadmap | Dari masalah utama → susun langkah roadmap | MVP |
| Mapping kondisi → konten | Masalah utama tentukan goal, task, therapist (logic di dokumen Personalization) | MVP |
| Paywall roadmap | 2 langkah terlihat, sisanya blur → unlock 99k | MVP |
| Next-best-action engine | Tentukan 1 aksi utama per user dari kondisi + progres | MVP |
| Update roadmap dinamis | Roadmap menyesuaikan setelah check-in/progres | Nanti |

## M4 — Direktori & Booking Therapist

| Fitur | Apa yang dibangun | Fase |
| --- | --- | --- |
| Daftar & profil therapist | Foto, spesialisasi, rating, harga, lokasi | MVP |
| Auto-suggest therapist | Filter otomatis by masalah utama + lokasi | MVP |
| Pencarian & filter | Cari nama, filter kategori | MVP |
| Pilih jadwal | Kalender ketersediaan therapist + slot waktu | MVP |
| Mode online/offline | Pilih Zoom atau tatap muka | MVP |
| Booking paket | Jadwalkan sesi dari paket 6/12/24 | MVP |
| Reschedule/cancel | Ubah/batal jadwal + aturannya | Nanti |
| Rating & review pasca sesi | User nilai therapist | Nanti |

## M5 — Pembayaran

| Fitur | Apa yang dibangun | Fase |
| --- | --- | --- |
| Integrasi payment gateway | Kartu, e-wallet (GoPay/OVO/Dana), transfer | MVP |
| Bayar unlock 99k | Transaksi one-time buka roadmap | MVP |
| Bayar sesi (diskon 50%) | Sesi pertama + sesi satuan | MVP |
| Bayar paket | 6/12/24 sesi dengan harga paket | MVP |
| Split otomatis therapist | Hitung 40/60 per transaksi (bisa manual di MVP) | MVP |
| Riwayat transaksi | History pembayaran user | MVP |
| Invoice/struk | Bukti bayar otomatis | Nanti |
| Refund handling | Proses pengembalian dana | Nanti |

## M6 — Homescreen & Daily Task

| Fitur | Apa yang dibangun | Fase |
| --- | --- | --- |
| Peta perjalanan (visual) | Ilustrasi peta + jalur progress + pin milestone | MVP |
| Progress ribbon | Bar progres keseluruhan ke goal | MVP |
| Kartu next-best-action | 1 aksi utama dari M3 | MVP |
| Daily task (single-card stack) | 1 task aktif + counter harian, tandai selesai | MVP |
| Pool task per masalah | Kumpulan task sesuai masalah utama, rotasi harian | MVP |
| Section therapist/kelas/komunitas | Geser horizontal | MVP |
| Link order produk kontekstual | Task tertentu (teh) → link order | Nanti |

## M7 — Notifikasi

| Fitur | Apa yang dibangun | Fase |
| --- | --- | --- |
| Pengingat sesi | H-1 & 1 jam sebelum sesi | MVP |
| Opt-in notifikasi | Layar minta izin setelah booking pertama | MVP |
| Push notification setup | Infrastruktur FCM/APNs | MVP |
| Reminder check-in mingguan | Tiap Senin | Nanti |
| Reminder task harian | Dorong streak | Nanti |

## M8 — Poin & Reward (Nanti)

| Fitur | Apa yang dibangun | Fase |
| --- | --- | --- |
| Earn poin dari task | Tambah poin saat task selesai | Nanti |
| Saldo & riwayat poin | Tampilan poin user | Nanti |
| Menu Tukar Poin | Katalog reward + redeem | Nanti |
| Logika anti-bocor | Reward: min. order / diskon sesi ke-2 / item digital | Nanti |
| Streak & milestone | Bonus konsistensi | Nanti |

## M9 — Komunitas & Journal (Nanti)

| Fitur | Apa yang dibangun | Fase |
| --- | --- | --- |
| Grup komunitas in-app | Feed, posting, interaksi | Nanti |
| Journal harian | Mood + prompt + entri, riwayat | Nanti |
| Weekly check-in | 1 pertanyaan + grafik tren | Nanti |
| Gift / hadiahkan sesi | Kirim sesi ke orang lain | Nanti |
| Share hasil | Bagikan kartu hasil ke sosmed | Nanti |

## M10 — Admin & Therapist Panel

| Fitur | Apa yang dibangun | Fase |
| --- | --- | --- |
| Kelola therapist | Tambah/edit therapist, jadwal, tarif | MVP |
| Lihat booking masuk | Daftar & status sesi | MVP |
| Therapist lihat jadwalnya | Panel therapist lihat sesi sendiri | MVP |
| Kelola konten (kelas, artikel) | CRUD konten homescreen | Nanti |
| Dashboard analitik | Metrik user, revenue, retensi | Nanti |
| Laporan split therapist | Rekap bagi hasil otomatis | Nanti |

# 3. Urutan Bangun & Ketergantungan

Modul tidak bisa dibangun sembarang urutan — ada yang jadi fondasi. Urutan yang disarankan:

| Urutan | Modul | Kenapa duluan / tergantung apa |
| --- | --- | --- |
| 1 | M1 Akun | Fondasi — semua butuh user login |
| 2 | M2 Assessment | Inti produk; hasilnya dipakai M3 |
| 3 | M3 Roadmap | Butuh hasil M2 |
| 4 | M5 Pembayaran | Butuh sebelum paywall & booking jalan |
| 5 | M4 Booking therapist | Butuh M1 + M5 |
| 6 | M6 Homescreen | Butuh M3 (personalisasi) — rangkai semua |
| 7 | M7 Notifikasi | Setelah booking (M4) jalan |
| 8 | M10 Admin (minimal) | Paralel — dibutuhkan operasional therapist |

Alur happy-path yang harus jalan di akhir MVP: user daftar (M1) → isi assessment (M2) → lihat roadmap & bayar unlock (M3+M5) → pilih & booking therapist (M4+M5) → lihat homescreen personal (M6) → dapat pengingat sesi (M7).

# 4. Yang Harus Disiapkan Sebelum Dev Mulai

Supaya developer bisa langsung kerja tanpa nanya-nanya (menghindari molor & miskomunikasi):

| Aset | Status |
| --- | --- |
| Prototype hi-fi 19 screen | ✓ Sudah ada |
| PRD (acuan produk) | ✓ Sudah ada |
| Assessment & Scoring Spec | ✓ Sudah ada |
| Personalization Logic (mapping) | ✓ Sebagian — tabel task perlu final Ka Lisa |
| Daftar therapist awal + data | Perlu disiapkan (M4) |
| Akun payment gateway | Perlu daftar (Midtrans/Xendit) |
| Aturan main paywall & poin | Perlu difinalkan (dokumen bisnis model) |
| Logo & aset brand | Perlu draft (task BR-3) |

# 5. Catatan Teknis untuk Developer

Platform: iOS + Android. MVP boleh cross-platform (Flutter / React Native) untuk hemat biaya & waktu.

Data sensitif: data kesehatan mental — wajib enkripsi, kebijakan privasi jelas, jawaban red-flag diperlakukan paling ketat.

Performa: harus cepat & mulus — ini keunggulan kita vs kompetitor yang dikeluhkan lemot. Jangan dikorbankan.

Skalabilitas: arsitektur harus bisa nambah modul v1.1 (poin, komunitas) tanpa bongkar ulang.

Fleksibilitas scoring: ambang skor & bobot jangan di-hardcode — buat mudah diubah setelah validasi Ka Lisa.

Minta ke developer: estimasi waktu & biaya PER MODUL (bukan total gelondongan), supaya lo bisa lihat mana yang mahal & bisa dinego atau ditunda.